Приложение 1

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

программ

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 **Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Замостянский сельсовет» Суджанского района Курской области**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 июня 2023 ГОДА

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2023год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| 1. |  "Организация мероприятий по уличному освещению, озеленению, прочих мероприятий по благоустройству" в МО "Замостянский сельсовет" Суджанского района Курской области в т.ч. |  Администрация Замостянского сельсовета |  Местный бюджет |  6267663,28 |  1564253,06 | 25% |
|  | Мероприятия по благоустройству |  Администрация Замостянского сельсовета |  Местный бюджет | 6216910,28 | 1551564,81 | 25% |
|  |  Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в области коммунального хозяйства |  Администрация Замостянского сельсовета |  Бюджет района |  50753,00 |  12688,25 | 31% |
|   | ИТОГО: |   |   |  6267663,28 |  1564253,06 |   |
|   |   |   | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   | Местный бюджет | 6267663,28 | 1564253,06 |   |
|   |   |   | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |   |

Глава Замостянского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кирин В.В.