ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 10 августа 2016 г № 159 «Об утверждении План реализации схемы территориального планирования МО «Замостянский сельсовет» Суджанского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАМОСТЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10 августа 2016 г                          № 159

«Об утверждении План реализации схемы

территориального планирования МО

«Замостянский сельсовет» Суджанского района

В соответствии со статьей 22 Градостроительного Кодекса РФ, Законом Курской области «О градостроительной деятельности на территории Курской области» Администрация Замостянского сельсовета Суджанского района  Постановляет:

- Утвердить прилагаемый План реализации Схемы территориального планирования муниципального образования «Замостянский сельсовет» Суджанского района, в соответствии с Положением  о территориальном планировании генерального плана МО «Замостянский сельсовет», утвержденного решением Собрания депутатов  Замостянского сельсовета  Суджанского района № 1 от 13.01.2013 г.

- Землеустроителю Администрации Замостянского сельсовета Асоцкой Н.В.  обеспечить мониторинг реализации Плана и организацию работы по внесению изменений в План.

- Настоящее постановление подлежит  обнародованию на информационных стендах сельсовета.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Жукову С.В.

- Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Замостянского сельсовета                            Кирин В.В.

Утвержден

Постановлением Администрации

Замостянского сельсовета

№ 159 от 10.08.2016 г.

План реализации

Схемы территориального планирования муниципального образования

«Замостянский сельсовет»

| МО № п/п | Наименование мероприятия | Место размещения | Срок подготовки документации (градостроительной, проектной), год | Срок строительства реконструкции, год | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Объекты капитального строительства сельхозназначения, реконструкция и строительство которых планируется |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятия в сфере развития животноводства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комбикормовый цех с зернохранилищем | Замостянский сельсовет | имеется | 2010-2011 | собственные, заемные | ОАО «Агро промышленный альянс «ЮГ» |
| - Объекты капитального строительства социальной сферы, реконструкция и строительство которых планируется |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мясохладобойня | Замостянский сельсовет | имеется | 2010-2011 | собственные, заемные | ОАО «Надежда» |
| 3. | Цементный завод | Замостянский сельсоветы | 2012 | 2012-2015 | средства предприятий-инвесторов |  |
| 4. | Расширение производственной базы ЗАО «Суджанское ДРСУ-2» | Замостянский сельсовет | 2011 | 2012-2013 | собственные | ЗАО «Суджанское ДРСУ-2» |
| 5. | Два 8-ми квартирных жилых дома | Замостянский сельсовет | 2011 | 2012 | средства предприятий | Замостянский сельсовет |