|  |  |
| --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАМОСТЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ  25 апреля 2019г. №43Об утверждении муниципальнойпрограммы «Формирование современнойгородской среды на территории муниципальногообразования «Замостянский сельсовет» на 2018-2024 годы» |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы», Постановлением Администрации Курской области от 31.08.2017 № 684-па (в ред. от 25.09.2018 № 774-па) «Об утверждении государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области», Администрация Замостянского сельсовета Суджанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Замостянский сельсовет» на 2018- 2024 годы» согласно приложению к настоящему Постановлению.

# 2. Считать утратившим силу постановление № 141 от 11.09.2017 года «Об утверждении муниципальной программы Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» с последующими изменениями и дополнениями.

3.Обеспечить размещение настоящего Постановления на сайте Администрации Замостянского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Замостянского сельсовета Кирин В.В.

Утверждена

Постановлением

Администрации

Замостянского сельсовета

Суджанского района

от 25.04. 2019 года № 43

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Замостянский сельсовет»**

**на 2018-2024 годы»**

 2019 год

**Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Замостянский сельсовет»**

**на 2018-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды На территории муниципального образования «Замостянский сельсовет» на 2018-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Замостянского сельсовета |
| Участники Программы | Администрация Замостянского сельсовета, граждане, их объединения, заинтересованные лица, общественные организации, подрядные организации, определенные по итогам осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг» |
| Цель Программы | Повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории муниципального образования «Замостянский сельсовет». |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования.2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий;2. Количество благоустроенных общественных территорий. |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации – 2018-2024 годы.Этапы реализации программы не выделяются. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования мероприятий программы на **2018** год составляет 1235501,0рублей, в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации и за счет бюджета Курской области –1112400 руб.за счет средств местного бюджета – 123101,0руб.Объем средств по годам реализации составляет:**2019 год:**всего - 1692046 рублей, в том числе за счет средств бюджетов:федерального – 1536138,24 рублей, областного – 31349,78 рублей,местного – 124558,0 рублей, внебюджетные средства - 0рублей;**2020 год:**всего - 1692046 рублей, в том числе за счет средств бюджетов:федерального – 1536138,24 рублей, областного – 31349,78 рублей,местного – 124558,0 рублей, **2021 год:**всего - 1692046 рублей, в том числе за счет средств бюджетов:федерального – 1536138,24 рублей, областного – 31349,78 рублей,местного – 124558,0 рублей, **2022 год:**всего - 1692046 рублей, в том числе за счет средств бюджетов:федерального – 1536138,24 рублей, областного – 31349,78 рублей,местного – 124558,0 рублей, **2023 год**всего - 1692046 рублей, в том числе за счет средств бюджетов:федерального – 1536138,24 рублей, областного – 31349,78 рублей,местного – 124558,0 рублей, **2024 год**всего - 1692046 рублей, в том числе за счет средств бюджетов:федерального – 1536138,24 рублей, областного – 31349,78 рублей,местного – 124558,0 рублей, Общий объем финансирования мероприятий программы за **2018-2024** годы составляет 9695731,0рублей, в том числе: за счет средств бюджета Российской Федерации иза счет бюджета Курской области – 8960779,0 руб.за счет средств местного бюджета – 745891,0 руб.Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается Решением Собрания депутатов Замостянского сельсовета о бюджете муниципального образования «Замостянский сельсовет» на очередной финансовый год и плановый период. Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Конечным результатом реализации программы является формирование комфортной для проживания и современной городской среды, в том числе за счет повышения уровня благоустройства общественных территорий.Социальным эффектом реализации программы станет широкое вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий. |
| Управление Программой | Координацию деятельности соисполнителей мероприятий программы по: подготовке и реализации программных мероприятий; осуществлению ежеквартального мониторинга хода реализации муниципальной программы; предоставлению отчетности о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляет Администрация Замостянского сельсовета . |

1. **Характеристика состояния сферы благоустройства.**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Замостянский сельсовет» на 2018-2024 годы» (далее-Программа) направлена на повышение уровня благоустройства общественных территорий поселения.

2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий.

Внешний облик населенных пунктов поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Общественные территории – это территории муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, набережные, пешеходные зоны, улицы, скверы, парки, иные территории).

Озеленение территории муниципального образования является неотъемлемой частью развития как вновь осваиваемых участков, так и существующей застройки. Зеленые насаждения играют несколько важных ролей: социальную, рекреационную, санитарно-гигиеническую, эстетическую, ландшафтно-архитектурную.

На территории муниципального образования за счет разных источников финансирования проводились работы по благоустройству общественных территорий различного функционального назначения.

Однако в Замостянском сельском поселении наблюдается нехватка благоустроенных зеленых зон для отдыха и занятия спортом. Озелененные территории создают образ поселения, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей муниципального образования, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

В соответствии со Сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\*), направленным на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития поселений, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, защиту территорий поселений от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, в городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее 16 кв. м./человека.

Проблемы общественных территорий муниципального образования:

состояние и развитие парков, скверов, набережных;

неудовлетворительное состояние малых архитектурных форм;

сокращение зеленых насаждений;

отсутствие инфраструктуры для различных групп пользователей, в т.ч. для маломобильных групп населения;

замусоренность территорий.

Для решения указанных проблем необходимо решить ряд задач:

приведение парков, скверов, набережных, а также малых архитектурных форм в нормативное состояние обеспечит качественное изменение общественных территорий, повысит степень удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

создание зеленых зон для отдыха граждан будет способствовать улучшению экологической обстановки, совершенствованию эстетического состояния территории, увеличению площади благоустроенных зеленых насаждений, предотвращению сокращения зеленых насаждений;

проблема паркинга требует продуманных решений;

обеспечение доступности для маломобильных групп населения обеспечит создание безбарьерной среды для данной группы населения в зоне общественных территорий;

привитие жителям любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения и вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий сформирует положительное отношение граждан, в т.ч. молодежи к собственному муниципальному образованию.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение таких мероприятий, как озеленение, уход за зелеными насаждениями; оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами; устройство пешеходных дорожек, освещение территорий, в т. ч. декоративное; обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; оформление цветников;

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, повысит благоустройство и придаст привлекательность общественным территориям муниципального образования «Замостянский сельсовет».

В 2018-2024 гг. благоустройство общественных территорий (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) и дворовых территорий будет реализовано с учетом комплексного подхода.

Благоустройство общественных территорий предусматривает:

 освещение общественных территорий;

 установку скамеек;

 установку урн для мусора;

 озеленение;

устройство и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, обустройство цветников и газонов, посадка новых и вырубка аварийных деревьев, установка урн, скамеек и малых архитектурных форм, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, озеленение общественных территорий и т.п.);

 иные виды работ.

При формировании адресного перечня, включаемого в Программу, необходимо руководствоваться правилом первоочередного включения пространств, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для граждан, повышения привлекательности поселения для гостей и развития предпринимательства.

Благоустройство общественных территорий выполняется с учетом Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проекта благоустройства, Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Замостянский сельсовет» в2018-2022годах общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах, утвержденного постановлением Администрации Замостянского сельсовета.

Благоустройство общественных территорий включает в себя:

подготовка перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству;

разработку проектной и сметной документации по объектам, благоустройство которых запланировано и будет проводиться в рамках реализации Программы.

реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Адресный перечень общественных территорий поселения, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг. Примерный перечень указан в Приложении №5 к Программе.

Муниципальное образование «Замостянский сельсовет»» вправе исключить из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Замостянский сельсовет» осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений (муниципальных контрактов) на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

**2. Приоритеты, цели и задачи Программы.**

Приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения отнесены вопросы создания условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения;

Основной целью Программы является повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории муниципального образования «Замостянский сельсовет».

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования;

2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселения.

**3. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений.**

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 апреля 2017 года № 691/пр.

В целях количественной оценки достижения целей и задач Программы определены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий;

2.. Количество благоустроенных общественных территорий.

 Количество показателей (индикаторов) Программы формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения поставленных задач.

Показатель 1. ***«***Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателя | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |
| 2 | Единица измерения | Процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением количества реализованных в течение отчетного года комплексных проектов благоустройства общественных территорий, к общему количеству общественных территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году.Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация Замостянского сельсовета |

Показатель 2 ***«***Количество благоустроенных общественных территорий»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателя | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2 | Единица измерения | Единиц |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует количество благоустроенных общественных территорий |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется количеством благоустроенных общественных территорий.Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация Замостянского сельсовета |

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации Программы представлены в Приложении №1 к Программе.

**4. Сроки реализации Программы.**

Программа реализуется в период 2018-2024 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.

**5. Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации Программы.**

В ходе реализации мероприятия проводится:

 анализ благоустроенности общественных территорий, по результатам которого составляется паспорт благоустройства общественной территории в соответствии с требованиями, установленными нормативным актом ;

рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг. в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Замостянский сельсовет» в 2018-2022 годах общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах, утвержденным Постановлением Администрации Замостянского сельсовета;

разработка проектной и сметной документации по объектам, благоустройство которых запланировано и будет проводиться в рамках реализации Программы;

выполнение работ по благоустройству общественных территорий (в том числе, устройство и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, обустройство цветников и газонов, посадка новых и вырубка аварийных деревьев, установка урн, скамеек и малых архитектурных форм, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, озеленение общественных территорий и т.п.);

3) Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства и жилых домов и земельных участков, представленных для размещения с заключением по результатам инвентаризации, соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов, об их благоустройстве не позднее последнего года реализации проекта в соответствии с требованиями , утвержденными в муниципальном образовании Правилами благоустройства.

4); Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования современной городской среды.

В ходе реализации мероприятия проводится:

 информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству общественных территорий;

обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству;

5) Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ.

Сведения о мероприятиях Программы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении №2 к муниципальной программе.

**6. Ресурсное обеспечение Программы.**

Ресурсное обеспечение реализации программы предусматривает систему инвестирования с привлечением средств Федерального бюджета, бюджета Курской области, бюджета МО «Замостянский сельсовет» и иных источников в соответствии с действующим законодательством.

Общий объем финансирования мероприятий программы на **2018** год составляет 1235501рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации- 967788,0 руб.

за счет бюджета Курской области –144612 рублей

за счет средств местного бюджета – 123101руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы на **2019** год составляет1692,46,0рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации -1536138,24

за счет бюджета Курской области –31349,76 руб.

за счет средств местного бюджета – 124558,0 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы на **2020** год составляет1692,46,0рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации -1536138,24

за счет бюджета Курской области –31349,76 руб.

за счет средств местного бюджета – 124558,0 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы на **2021** год составляет1692,46,0рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации -1536138,24

за счет бюджета Курской области –31349,76 руб.

за счет средств местного бюджета – 124558,0 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы на **2022** год составляет1692,46,0рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации -1536138,24

за счет бюджета Курской области –31349,76 руб.

за счет средств местного бюджета – 124558,0 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы на **2023** год составляет1692,46,0рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации -1536138,24

за счет бюджета Курской области –31349,76 руб.

за счет средств местного бюджета – 124558,0 руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы на **2024** год составляет1692,46,0рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Российской Федерации -1536138,24

за счет бюджета Курской области –31349,76 руб.

за счет средств местного бюджета – 124558,0 руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается Решением Собрания депутатов МО «Замостянский сельсовет» о бюджете муниципального образования «Замостянский сельсовет» на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников финансирования подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования приводится в Приложении №3 к Программе.

**7. Анализ рисков и меры управления рисками.**

В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач Программы.

 1. Бюджетные риски.

Бюджетные риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов, возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы.

Меры по предотвращению рисков:

требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ);

в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта.

2 Организационно-управленческие риски.

Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс благоустройства территории поселения многих участников: организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей.

Меры по предотвращению рисков:

выбор исполнителей мероприятий Программы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами и муниципальными образованиями, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий;

составление планов работ, контроль за их исполнением, закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов за выполнение мероприятий Программы и достижение целевых показателей (индикаторов) Программы.

Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:

 изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Программы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей Программы.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов, а также показателей эффективности реализации Программы.

**8. Ожидаемые результаты реализации Программы,**

**оценка эффективности её реализации.**

Программа направлена на повышение комфорта, безопасности и эстетики городской среды.

Оценка эффективности Программы осуществляется ежегодно по следующим направлениям:

степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

степень достижения целевых показателей Программы.

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий рассчитывается на уровне основных мероприятий муниципальной программы только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств областного бюджета.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" учитываются фактические расходы на реализацию Программы.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:СДпз = ЗПф / ЗПп,

где:

СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Для количественной оценки результатов реализации Программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации муниципальной программы.

Ожидаемые результаты при выполнении мероприятий Программы:

улучшение уровня жизни населения путем повышения комфорта, безопасности и эстетики городской среды;

благоустройство 5общественных территорий муниципального образования;

**9. Управление Программой, контроль за ее реализацией и порядок отчетности.**

Программа при необходимости может корректироваться.

Общее руководство и управление Программой осуществляет Администрация Замостянского сельсовета.

Администрация Замостянского сельсовета направляет квартальную отчетность в комитет ЖКХ и ТЭК Курской области в соответствии с заключенным Соглашением.

Приложение №1

к муниципальной программе

Администрации Замостянского сельсовета

 «Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования

«Замостянский сельсовет» на 2018-2024 годы»

|  |
| --- |
| Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования " Замостянский сельсовет " на 2018-2024 годы" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей (индикаторов)** |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.**  | **2024 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 10 |
| **«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «**Замостянский сельсовет**» на 2018-2024годы»** |   |   |
| 1 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение №3

к муниципальной программе

Администрации Замостянского сельсовета

«Формирование современной городской

 среды на территории муниципального образования

 «Замостянский сельсовет»

 на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Замостянский сельсовет» на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018-2024 |
| Муниципальная Программа Администрации Замостянского сельсовета  | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Замостянский сельсовет» на 2018-2024 годы» | **Всего2018-2024 гг**, в т.ч. |  |  |  |  | 9695,731,0 |
| федеральный и областной бюджет |  |  |  |  | 8949,840 |
| бюджет муниципального образования  |  |  |  |  | 745,891 |
| вт.ч 2018г. |  |  |  |  | 123,101 |
| федеральный и областной бюджет |  |  |  |  | 2114,26 |
| бюджет муниципального образования  |  |  |  |  | 1112,400 |
| вт.ч 2019г. |  |  |  |  | 1692,046 |
| федеральный и областной бюджет |  |  |  |  | 1567,488 |
| бюджет муниципального образования  |  |  |  |  | 124,558 |
|  | вт.ч 2020г. |  |  |  |  | 1692,046 |
| федеральный и областной бюджет |  |  |  |  | 1567,488 |
| бюджет муниципального образования  |  |  |  |  | 124,558 |
| вт.ч 2021г. |  |  |  |  | 1692,046 |
| федеральный и областной бюджет |  |  |  |  | 1567,488 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 124,558 |
| вт.ч 2022 г. |  |  |  |  | 1692,046 |
| федеральный и областной бюджет |  |  |  |  | 1567,488 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 124,558 |
| вт.ч 2023 г. |  |  |  |  | 1692,046 |
| федеральный и областной бюджет |  |  |  |  | 1567,488 |
| бюджет муниципального образования  |  |  |  |  | 124,558 |
| вт.ч 2024 г. |  |  |  |  | 1692,046 |
| федеральный и областной бюджет |  |  |  |  | 1567,488 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  | 124,558 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Замостянский сельсовет»

на 2018-2024 годы»

**Список общественных территорий по Программе
«Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования «Замостянский сельсовет»**

 **на 2018-2024 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее - объект), или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству (указать) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с. Замостье ул. Парковая |  Благоустройство парка, Установка ограждения, укладка тротуарной плитки, Установка скамеек, устройство газона, обустройство детской площадки |
| 2 | с. Замостье ул. Ленина (около сельсовета) | Благоустройство спортивной площадки на перекрестке ул.Ленина и ул. Энгельса , Установка ограждения, установка спортивного оборудования |
| 3 | с. Замостье пер. Пионерский | благоустройство сквера Укладка тротуарной плитки, устройство газона, установка скамеек |

Приложение 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории

 муниципального образования

«Замостянский сельсовет»

на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальный предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Замостянский сельсовет» на 2018-2024 годы»

**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями)  земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |