АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАМОСТЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 11 сентября 2017 №141 |  |
| --- | --- |

# Об утверждении муниципальной программы Замостянского сельсовета Суджанского   района    Курской   области

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минстроя России от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановлением Администрации Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области от 23.10.2013 №87 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области» Администрация Замостянского сельсовета Суджанского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области «Формирование современной городской среды» на 2018- 2022 годы.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования в установленном порядке.

Глава Замостянского сельсовета                                  Кирин В.В.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Замостянского сельсовета

Суджанского района

От 11.09.2017.№141

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗАМОСТЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018- 2022 ГОДЫ

ПАСПОРТ

муниципальной программы Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области «Формирование современной городской среды» на 2018- 2022 годы

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Замостянского сельсовета Суджанского района |
| --- | --- |
| Участники Муниципальной программы | Администрация Замостянского сельсовета Суджанского района |
| Подпрограммы Программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территорий Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области |
| Задачи Программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области. 2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1.Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД. 2.Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы в 2018-2022 годах составляет 3,5 млн. рублей, из них: 1,575 млн.рублей за счет средств федерального бюджета, 1.575 млн. рублей за счет средств бюджета Курской области, 100,0 тыс. рубля за счет средств бюджета Замостянского сельсовета Суджанского района, 0 рублей – за счет внебюджетных источников. Объем средств по годам реализации составляет: 2018 год: всего – 3,5 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального – 1,575 млн. рублей, областного – 1,575,0 млн.рублей, местного – 350, тыс.рублей, внебюджетные средства - 0 рублей; 2019 год: всего - 0 рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального - 0 рублей, областного - 0 рублей, местного - рублей, внебюджетные средства - 0рублей; 2020 год: всего - 0рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального - 0рублей, областного - 0 рублей, местного - 0 рублей, внебюджетные средства - 0 рублей; 2021 год: всего - 0 рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального - 0 рублей, областного - 0 рублей, местного - 0 рублей, внебюджетные средства - 0 рублей; 2022 год: всего - 0 рублей, в том числе за счет средств бюджетов: федерального - 0 рублей, областного -0 рублей, местного - 0 рублей, внебюджетные средства - 0 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1.Приведение в нормативное состояние дворовых территорий Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области - 1 ед. 2.Благоустройство общественных территорий Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области - 5. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Территория Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области насчитывает 5 населенных пунктов. Жилищный фонд села Замостье представлен как многоквартирными жилыми домами, так и индивидуально- определенными жилыми домами. Количество многоквартирных жилых домов, включенных в региональную программу капитального ремонта составляет 1 дом. Первая очередь дома для проведения капитального ремонта подойдет к 2028 году, что позволит улучшить жилищные условия более чем 30 жителей сельсовета.

Благоустройство дворовых территорий в целом или частично не отвечает нормативным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие дворового проезда и тротуара. Недостаточно производились работы во дворе по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газа,  не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия двора, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме самостоятельно за счет средств Замостянского сельсовета в связи с дефицитом бюджета.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий    не    приводят   к   должному    результату,    поскольку    не    основаны   на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Благоустройство общественных территорий - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

-обеспечение  освещением центральной улицы.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовой территории, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и общественных территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Замостянского сельсовета, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

## Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

1.Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области;

2.Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

-Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области;

-повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Таблица 2 - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

| Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018-2022гг |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель. Повышение уровня благоустройства территорий Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД. | % | 20,0 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. | % | 80 |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 5 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 5 |
|  | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | 5 |

3.В целях решения задач, направленных на достижение цели муниципальной программы, в ее составе предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с помощью которых выполняются наиболее важные задачи.

4.В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

5.Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность сельсовета.

  - Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 1 единицы, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по сельсовету составит 10,0%.

б) благоустройство общественных территорий - 5.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

## Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Состав показателей и индикаторов муниципальной программы определен  исходя из: наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока   реализации муниципальной программы; охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень показателей и индикаторов программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие сферы благоустройства.

Показатели и индикаторы программы являются интегральными (синтезированными), достижение которых обеспечивается путем выполнения (реализации) всех подпрограмм муниципальной программы.

Целевые показатели (индикаторы) программы рассчитываются в % и

соответствуют приоритетам, целям и задачам программы.

В результате реализации программы в 2018 году будет достигнуто:

-приведена в нормативное состояние дворовая территория Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области - 1 ед.

-благоустроена одна общественная территория Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области;

-в 2019 году будет достигнуто:

-благоустроена одна общественная территория Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области.

в 2020 году будет достигнуто:

-благоустроена одна общественная территория Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области

- в 2021 году будет достигнуто:

-благоустроена одна общественная территория Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области;

в 2022 году будет достигнуто:

-благоустроена одна общественная территория Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области.

## Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм  муниципальной программы

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Достижение целевых индикаторов и показателей достигается путем реализации следующих основных мероприятий:

основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий». В данное мероприятие включены реализация минимального перечня работ по благоустройству (устройство дворовых проездов, установка урн и лавочек).

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2022 годах, приведен в приложении №4 к настоящей муниципальной программе.

основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий». В рамках данного мероприятия могут быть реализованы следующие виды проектов и территорий:

-благоустройство парков, скверов, бульваров,

-устройство освещения улицы, парка, сквера, бульваров,

-благоустройство набережной,

-благоустройство места для купания (пляжа),

-устройство или реконструкция детской площадки,

- благоустройство территории возле общественного здания (Дом культуры, библиотека и т.д.),

-благоустройство территории вокруг памятника,

-реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

-обустройство родников,

-очистка водоемов,

-благоустройство пустырей,

-благоустройство центральных площадей,

-иные объекты.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022гг, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные мероприятия по благоустройству, определенные Администрацией Замостянского сельсовета Суджанского района, подлежащие реализации приведен в приложении №5 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 6 к программе),

## Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальному учреждению муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)

В рамках муниципальной Программы услуги не предоставляются.

## Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы

Участие предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий муниципальной программы, не предполагается.

## Обоснование выделения подпрограмм

Муниципальная программа не включает реализацию подпрограмм.

## Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области.

Сведения о средствах бюджета Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области, направляемых на реализацию программы, указаны в приложении №3 к Программе.

## Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы, состав и основные характеристики основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусматривает выделение дополнительных объемов ресурсов.

## Анализ рисков реализации муниципальной Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках программы, выделены следующие риски ее реализации.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

-риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения.

-риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств бюджетов различного уровня на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы оценивается как умеренный. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

В рамках реализации муниципальной программы может быть выделен риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к недостижению целевых значений по ряду показателей реализации муниципальной программы из-за недостатка или отсутствия необходимого объёма средств, предусмотренных на финансирования мероприятий программы. Для сокращения возможных негативных последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного мониторинга, в том числе усилению информационной, методической и консультационной поддержки потенциальных участников программы.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

-использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

-выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

-мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

-формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

-заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

-создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

-своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

## Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям: степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

1.степень соответствия фактических затрат бюджета Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области (оценка экономической эффективности достижения результатов);

2.степень реализации мероприятий муниципальной программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

Тfi

Еi = --------- x 100%, где:

Тpi

Еi - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов); Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

n

 Еi

Е  i1	, где:

n

Е степень достижения запланированных результатов результативность     реализации

муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области запланированному уровню финансирования муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат бюджета Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области запланированному уровню финансирования i- основного мероприятия муниципальной программы;

Сfoi - сумма средств бюджета Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной программы;

Сpoi - установленная муниципальной программой сумма средств бюджета Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области в целом по муниципальной программе проводится по формуле:

n

 Кроi

Кро  i1	, где:

n

Кро - степень соответствия фактических затрат бюджета Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной программы. Коэффициент   эффективности   использования   средств,   выделяемых   из  бюджета

Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области, определяется по следующей формуле:

Е

Кеоi = ----------, где: Кро

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области;

Кро - полнота использования средств бюджета Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области на реализацию основных мероприятий муниципальной программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- степень реализации основных мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной программы и фактически выполненных по следующей формуле:

М  x 100%

ф

СТ = -------------, где: Мпл

СТ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы; М  - количество   основных   мероприятий   муниципальной  программы,

фактически реализованных за отчетный период;

М  - количество  основных  мероприятий  муниципальной  программы, пл запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы Кео |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Приложение №1

к муниципальной программе

Замостянского сельсовета

Суджанского района Курской области

«Формирование современной

городской среды» на 2018-2022 годы

## Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей, 2018-2022 гг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество и благоустроенный дворовых территорий | Ед., кв.м. | 1 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 10 |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельсовета) | % | 10 |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 5 |
| 5. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, рубли | 0 |
| 6. | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 0 |

Приложение №2

к муниципальной программе Замостянского сельсовета

Суджанского района Курской области

«Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы

## Перечень

основных мероприятий муниципальной программы Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственн ый результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализац ии | Окончан ия реализа ции |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий | Администрация Замостянского сельсовета Суджанского района | 2018 -2022 | 2018-2022 | Будет благоустроена 1 (одна) дворовая территории, что повысит долю благоустроенных дворовых территорий на 10,0% | Повышение уровня благоустройства дворовой территории Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области. сельсовета Суджанского района Курской области |
| 2. | Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий | Администрация Замостянского сельсовета Суджанского района | 2018 -2022 | 2018-2022 | Будет благоустроено 5(пять) общественных территорий, что повысит долю благоустроенных общественных территорий | Повышение уровня благоустройства общественных территорий Курской области |

Приложение №4

к муниципальной программе

Замостянского сельсовета

Суджанского района Курской области

«Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы

## Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области на реализацию целей муниципальной программы Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предше-ствующий формиро-ванию муниципальной программы, 2017год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа Замостянского сельсовета Суджанского района Курской области | «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | всего |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный и областной бюджеты |  | 900 000 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Замостянского сельсовета Суджанского района |  | 100 000 |  |  |  |  |

## Адресный перечень многоквартирных домов,

дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018- 2022гг

1.Курская область, Суджанский район, с.Замостье , ул. Пионерская 2В

Приложение №5 к муниципальной программе

Замостянского сельсовета

Суджанского района  Курской области

«Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы

## Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

## в 2018-2022 гг. с перечнем видов работ, планируемых к выполнению

| №п/п | Перечень общественных территорий, иных мероприятий по благоустройству | Адрес (местоположение) общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к размещению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замостянский сельсовет | С. Замостье ул. Парковая | Строительство парка |
| 2 | Замостянский сельсовет | С. Замостье ул. Ленина | Строительство сквера около ЦСДК |
| 3 | Замостянский сельсовет | С. Замостье ул. Ленина (перед мостом) | Строительство зоны отдыха |
| 4 | Замостянский сельсовет | С. Замостье ул. Ленина | Строительство зоны отдыха около Замостянской школы |
| 5 | Замостянский сельсовет | С. Замостье ул. Ленина (около сельсовета) | Строительство сквера и спортивной площадки на перекрестке ул. Ленина и ул. Энгельса |

Приложение №6 к муниципальной программе Замостянского сельсовета  Суджанского района Курской области

«Формирование современной

городской среды»  на 2018-2022 годы

## Минимальный перечень

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

| № п/п | Перечень работ, входящих в минимальный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дворовых проездов |  |
| 2. | Установка скамеек |  |
| 3. | Установка урн |  |