АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАМОСТЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   04 марта 2021 г.                                      №____

Об организации и проведении мероприятий

в период весеннего половодья на территории

Замостянского сельсовета Суджанского района в 2021 году

Во исполнение Распоряжении Администрации  Суджанского района от 03.03.2021 № 54 :

- Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории  Замостянского сельсовета /прилагается/.

- Утвердить состав противопаводковой комиссии Администрации Замостянского сельсовета /прилагается/.

- Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Главы Замостянского сельсовета                                 Кирин В.В.

Утвержден

Распоряжением Администрации

Замостянского сельсовета

от 04.03.2021 г. №___

ПЛАН

Противопаводковых мероприятий  на территории Замостянского сельсовета

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание противопаводковой комиссии администрации Замостянского сельсовета | Заместитель главы администрации Жукова С.В. | 20.04. 2021 |
| 2 | Провести обследование ГТС, мостов, сточных труб, подтопляемых улицы на территории Замостянского сельсовета | Директора МУП ВЖКХ с. Замостье Яценков А.А. | до 20.04. 2021 |
| 3 | Провести встречи с населением, предполагаемых подтопляемых улиц | Заместитель главы администрации Жукова С.В. | до 01.04.2021 |
| 4 | Создание аварийно -спасательной бригады на случай эвакуации населения подтапливаемых улиц | Глава Замостянского сельсовета Кирин В.В. | постоянно |
| 5 | Подготовка водозаборных скважин и колодцев на случай возможного подтопления | Директор МУП ВЖКХ с. Замостье Яценков А.А. | 01.04. 2021 |
| 6 | Подготовить сточные трубы, мест возможного подтопления на р. Смердица и р. Суджа | Директор МУП ВЖКХ с. Замостье Яценков А.А. | 01.04. 2021 |

Силы и средства,

привлекаемые для ликвидации ЧС, связанные с весенним паводком

- Трактор ЮМЗ- 1 шт. , тракторист МУП ВЖКХ.

- Автомобиль ГАЗ -53 -1 шт , водитель МУП ВЖКХ.

- Плавсредства- 3 шт.; собственники Репин Н.И. с. Замостье ул. Набережная д.8, Казаков В.И., х. Агроном, Мироненко Г.И., с. Замостье ул. Набережная д.66

- Бензопила

Утвержден

Постановлением Администрации

Замостянского сельсовета

От 04.03.2021 г. №___

СОСТАВ

Противопаводковой комиссии на территории Замостянского сельсовета

Председатель комиссии   - Глава Замостянского сельсовета

Кирин  В.В.

Заместитель председателя -  директор МУП ВЖКХ с. Замостье

Яценков А.А.

Члены комиссии:

Жукова С.В.- заместитель главы администрации

Маширова С.И. – и.о. начальника отдела

Лондаренко Н.Н.- водитель  МУП ВЖКХ

Ветошкин С.В.- ветврач Замостянского ветучастка

Дробышева М.М.- заведующая ФАП пос. Мирный

Мироненко Г.И.- депутат собрания депутатов Замостянского сельсовета